附件一

伊宁县地质灾害防治“十四五”规划

附  表

伊宁县人民政府

二〇二三年九月

目录

附表1  新疆伊宁县地质灾害隐患点一览表	1

附表2  新疆伊宁县地质灾害易发程度分区说明表	7

附表3  新疆伊宁县地质灾害重点防治区说明表	8

附表4 新疆伊宁县重要地质灾害隐患点专项勘查、治理工程说明表	10

附表5  新疆伊宁县重要地质灾害隐患普适型监测仪监测预警建设规划表	10

附表6  新疆伊宁县重要地质灾害隐患点管控措施建议规划表	11

附表7  新疆伊宁县2021—2025年地质灾害防治工作规划汇总表	17

附表1  新疆伊宁县地质灾害隐患点一览表

| 序号 | 统一编号 | 名称 | 类型 | 经度（º） | 纬度（º） | 规模 | 威胁人数 | 威胁财产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 654021030001 | 阿希金矿南泥石流 | 泥石流 | 81.60160828 | 44.2187233 | 小型 | 0 | 0 |
| 1 | 654021030002 | 喀赞其小学东泥石流 | 泥石流 | 81.60191345 | 44.05886078 | 小型 | 0 | 0 |
| 2 | 654021030003 | 阿希-琼较勒萨依泥石流 | 泥石流 | 81.52344513 | 44.20305634 | 小型 | 0 | 0 |
| 3 | 654021030004 | 塔勒德畜牧业村东岸泥石流沟 | 泥石流 | 82.02349854 | 44.02783203 | 小型 | 10 | 50 |
| 4 | 654021030005 | 博尔博松牧场西塔勒德沟 | 泥石流 | 82.00191498 | 44.02830505 | 小型 | 0 | 0 |
| 5 | 654021010386 | 阿希金矿南1号滑坡 | 滑坡 | 81.6070 | 44.2237 | 小型 | 0 | 0 |
| 6 | 654021010387 | 阿希金矿南2号滑坡 | 滑坡 | 81.6051 | 44.2244 | 小型 | 0 | 0 |
| 7 | 654021010383 | 金川金矿南滑坡隐患点 | 滑坡 | 81.5190 | 44.3055 | 小型 | 0 | 1 |
| 8 | 654021010384 | 琼较勒萨依北滑南滑坡 | 滑坡 | 81.5176 | 44.1902 | 小型 | 0 | 0 |
| 9 | 654021010171 | 恰特尔塔勒上游北滑坡 | 滑坡 | 81.5684 | 44.2684 | 小型 | 0 | 0 |
| 10 | 654021010172 | 恰特尔塔勒上游滑坡 | 滑坡 | 81.5712 | 44.2628 | 小型 | 0 | 0 |
| 11 | 654021010173 | 恰特尔塔勒中游滑坡 | 滑坡 | 81.5700 | 44.2586 | 小型 | 0 | 0 |
| 12 | 654021010175 | 恰特尔塔勒下游滑坡 | 滑坡 | 81.5725 | 44.2434 | 小型 | 0 | 0 |
| 13 | 654021010242 | 喀赞其东沟5滑坡 | 滑坡 | 81.6748 | 44.0998 | 小型 | 0 | 0 |
| 14 | 654021010388 | 喀拉亚尕奇村北滑坡 | 滑坡 | 81.5020 | 44.1018 | 小型 | 10 | 50 |
| 15 | 654021010364 | 京希开格布拉克滑坡 | 滑坡 | 81.5279 | 44.3311 | 小型 | 0 | 0 |
| 16 | 654021010195 | 乌托巴依萨依滑坡 | 滑坡 | 81.5172 | 44.1799 | 小型 | 30 | 60 |
| 17 | 654021010376 | 依托帕能恰特南滑坡点 | 滑坡 | 81.5577 | 44.3345 | 小型 | 0 | 0 |
| 18 | 654021010196 | 琼较勒萨依北滑坡 | 滑坡 | 81.5161 | 44.1936 | 小型 | 4 | 10 |
| 19 | 654021010197 | 比利克溪中下游滑坡 | 滑坡 | 81.4883 | 44.2353 | 小型 | 5 | 10 |
| 20 | 654021010198 | 开尔塔斯南滑坡 | 滑坡 | 81.4558 | 44.2907 | 中型 | 0 | 0 |
| 21 | 654021010199 | 科克加勒南滑坡 | 滑坡 | 81.7094 | 44.2603 | 小型 | 0 | 0 |
| 22 | 654021010202 | 阿希金矿北东滑坡 | 滑坡 | 81.6328 | 44.2610 | 中型 | 0 | 0 |
| 23 | 654021010203 | 阿希金矿北东滑坡 | 滑坡 | 81.5289 | 44.1745 | 小型 | 0 | 0 |
| 24 | 654021010204 | 喀拉亚尕奇乡阿希金矿27公里滑坡 | 滑坡 | 81.5278 | 44.1839 | 小型 | 0 | 0 |
| 25 | 654021010205 | 阿希金矿桥东600m南岸滑坡 | 滑坡 | 81.5308 | 44.1792 | 小型 | 0 | 0 |
| 26 | 654021010206 | 阿希金矿桥北500m北岸滑坡 | 滑坡 | 81.5279 | 44.1806 | 小型 | 0 | 0 |
| 27 | 654021010207 | 阿西金矿路20Km滑坡 | 滑坡 | 81.5322 | 44.1834 | 小型 | 0 | 0 |
| 28 | 654021010209 | 阿希塔勒-卡特尔塔勒下游滑坡 | 滑坡 | 81.5685 | 44.2135 | 小型 | 0 | 0 |
| 29 | 654021010210 | 阿希塔尔滑坡 | 滑坡 | 81.5752 | 44.2163 | 小型 | 0 | 0 |
| 30 | 654021010211 | 阿希金矿路32Km滑坡 | 滑坡 | 81.5805 | 44.2178 | 小型 | 0 | 0 |
| 31 | 654021010212 | 潘津布拉克村东南1滑坡 | 滑坡 | 81.5579 | 44.1184 | 小型 | 0 | 0 |
| 32 | 654021010213 | 潘津布拉克村东南2滑坡 | 滑坡 | 81.5547 | 44.1208 | 小型 | 0 | 0 |
| 33 | 654021010214 | 伊宁县喀拉亚尕奇乡潘津布拉克沟滑坡 | 滑坡 | 81.5553 | 44.1246 | 小型 | 0 | 0 |
| 34 | 654021010215 | 潘津布拉克村东南3滑坡 | 滑坡 | 81.5513 | 44.1225 | 小型 | 0 | 0 |
| 35 | 654021010216 | 潘津布拉克村东1滑坡 | 滑坡 | 81.5471 | 44.1295 | 小型 | 0 | 0 |
| 36 | 654021010217 | 潘津布拉克村东2滑坡 | 滑坡 | 81.5525 | 44.1321 | 小型 | 0 | 0 |
| 37 | 654021010218 | 潘津布拉克村东3滑坡 | 滑坡 | 81.5577 | 44.1385 | 小型 | 0 | 0 |
| 38 | 654021010385 | 潘津布拉克村东4滑坡 | 滑坡 | 81.5585 | 44.1419 | 小型 | 0 | 0 |
| 39 | 654021010220 | 潘津布拉克村东5滑坡 | 滑坡 | 81.5586 | 44.1448 | 小型 | 0 | 0 |
| 40 | 654021010221 | 潘津布拉克村东6滑坡 | 滑坡 | 81.5599 | 44.1596 | 小型 | 0 | 0 |
| 41 | 654021010222 | 铁列克萨依北滑坡 | 滑坡 | 81.5629 | 44.1853 | 小型 | 0 | 0 |
| 42 | 654021010223 | 铁列克萨依北西1滑坡 | 滑坡 | 81.5576 | 44.1815 | 小型 | 0 | 0 |
| 43 | 654021010224 | 铁列克萨依北西2滑坡 | 滑坡 | 81.5463 | 44.1840 | 小型 | 0 | 0 |
| 44 | 654021010225 | 阿庇因迪滑坡 | 滑坡 | 81.5564 | 44.1934 | 小型 | 0 | 0 |
| 45 | 654021010226 | 阿希金矿南偏东滑坡 | 滑坡 | 81.6099 | 44.2212 | 小型 | 0 | 0 |
| 46 | 654021010229 | 恰特尔塔勒南滑坡 | 滑坡 | 81.5790 | 44.2108 | 小型 | 0 | 0 |
| 47 | 654021010230 | 阿克布拉克南滑坡 | 滑坡 | 81.6029 | 44.2450 | 小型 | 0 | 0 |
| 48 | 654021010231 | 阿克布拉克东南滑坡 | 滑坡 | 81.6131 | 44.2604 | 小型 | 0 | 0 |
| 49 | 654021010232 | 阿克布拉克东南 阿希河南侧滑坡 | 滑坡 | 81.6135 | 44.2574 | 小型 | 0 | 0 |
| 50 | 654021010234 | 配种站西滑坡 | 滑坡 | 81.6406 | 44.2815 | 小型 | 0 | 0 |
| 51 | 654021010235 | 配种站西南1滑坡 | 滑坡 | 81.6436 | 44.2781 | 小型 | 0 | 0 |
| 52 | 654021010236 | 配种站西南2滑坡 | 滑坡 | 81.6386 | 44.2722 | 小型 | 0 | 0 |
| 53 | 654021010237 | 喀赞其村三组东滑坡 | 滑坡 | 81.6527 | 44.0734 | 小型 | 0 | 0 |
| 54 | 654021010373 | 喀赞其东沟1滑坡 | 滑坡 | 81.5056 | 44.0911 | 中型 | 0 | 0 |
| 55 | 654021010238 | 喀赞其东沟2滑坡 | 滑坡 | 81.6649 | 44.0940 | 小型 | 0 | 0 |
| 56 | 654021010239 | 喀赞其东沟3滑坡 | 滑坡 | 81.6665 | 44.0958 | 小型 | 0 | 0 |
| 57 | 654021010240 | 喀赞其东沟4滑坡 | 滑坡 | 81.6709 | 44.0973 | 小型 | 0 | 0 |
| 58 | 654021010241 | 喀赞其东沟6滑坡 | 滑坡 | 81.6735 | 44.0982 | 小型 | 0 | 0 |
| 59 | 654021010243 | 喀赞其东沟7滑坡 | 滑坡 | 81.6780 | 44.1008 | 小型 | 0 | 0 |
| 60 | 654021010244 | 喀赞其北1滑坡 | 滑坡 | 81.6801 | 44.1022 | 小型 | 0 | 0 |
| 61 | 654021010245 | 喀赞其北2滑坡 | 滑坡 | 81.6835 | 44.1078 | 小型 | 0 | 0 |
| 62 | 654021010246 | 喀赞其北3滑坡 | 滑坡 | 81.6780 | 44.1073 | 小型 | 0 | 0 |
| 63 | 654021010247 | 喀赞其北4滑坡 | 滑坡 | 81.6689 | 44.1064 | 小型 | 0 | 0 |
| 64 | 654021010381 | 喀赞其北5滑坡 | 滑坡 | 81.6671 | 44.1129 | 小型 | 0 | 0 |
| 65 | 654021010248 | 喀赞其沟北滑坡 | 滑坡 | 81.6629 | 44.1083 | 小型 | 0 | 0 |
| 66 | 654021010250 | 国投水库西南滑坡 | 滑坡 | 81.6567 | 44.1119 | 小型 | 0 | 0 |
| 67 | 654021010345 | 阿克布拉克东滑坡 | 滑坡 | 81.4944 | 44.1264 | 中型 | 0 | 0 |
| 68 | 654021010346 | 营林队东滑坡 | 滑坡 | 81.6168 | 44.2769 | 小型 | 0 | 0 |
| 69 | 654021010347 | 叶克阿恰北东滑坡 | 滑坡 | 81.7228 | 44.1379 | 小型 | 0 | 0 |
| 70 | 654021010348 | 叶克阿恰北东2滑坡 | 滑坡 | 81.6479 | 44.1409 | 中型 | 0 | 0 |
| 71 | 654021010349 | 叶克阿恰中游滑坡 | 滑坡 | 81.6537 | 44.1453 | 小型 | 0 | 0 |
| 72 | 654021010350 | 叶克阿恰上游2滑坡 | 滑坡 | 81.6546 | 44.1531 | 小型 | 0 | 0 |
| 73 | 654021010351 | 叶克阿恰上游1滑坡 | 滑坡 | 81.6724 | 44.1675 | 小型 | 0 | 0 |
| 74 | 654021010352 | 塔勒德沟中游滑坡 | 滑坡 | 81.6781 | 44.1743 | 小型 | 0 | 0 |
| 75 | 654021010353 | 塔勒德沟中游滑坡 | 滑坡 | 81.9738 | 44.0747 | 小型 | 0 | 0 |
| 76 | 654021010354 | 塔勒德沟交汇处南岸滑坡 | 滑坡 | 81.9755 | 44.0642 | 小型 | 0 | 0 |
| 77 | 654021010355 | 塔勒德西侧滑坡 | 滑坡 | 81.9696 | 44.0558 | 小型 | 0 | 0 |
| 78 | 654021010356 | 叶克阿恰西滑坡 | 滑坡 | 81.9500 | 44.0799 | 小型 | 0 | 0 |
| 79 | 654021010357 | 叶克阿恰北西滑坡 | 滑坡 | 81.6304 | 44.1384 | 小型 | 0 | 0 |
| 80 | 654021010358 | 曲鲁海中游滑坡 | 滑坡 | 81.6290 | 44.1504 | 小型 | 0 | 0 |
| 81 | 654021010360 | 肯阿下南侧滑坡 | 滑坡 | 81.7878 | 44.0516 | 小型 | 0 | 0 |
| 82 | 654021010361 | 曲鲁海中上游滑坡 | 滑坡 | 81.7925 | 44.0803 | 小型 | 0 | 0 |
| 83 | 654021010362 | 布列开中游博尔博松村西1滑坡 | 滑坡 | 81.7965 | 44.0735 | 小型 | 0 | 0 |
| 84 | 654021010366 | 滑坡布列开中游博尔博松村西1滑坡 | 滑坡 | 81.9359 | 44.0014 | 小型 | 0 | 0 |
| 85 | 654021010367 | 布列开中游滑坡 | 滑坡 | 81.9351 | 43.9853 | 小型 | 0 | 0 |
| 86 | 654021010368 | 乌托巴依萨依滑坡 | 滑坡 | 81.8978 | 43.9631 | 小型 | 0 | 0 |
| 87 | 654021010370 | 铁列克萨依滑坡 | 滑坡 | 81.5150 | 44.1736 | 小型 | 0 | 0 |
| 88 | 654021010377 | 潘津布拉克南滑坡 | 滑坡 | 81.5224 | 44.1816 | 小型 | 0 | 0 |
| 89 | 654021010371 | 潘津布拉克六组滑坡3 | 滑坡 | 81.5074 | 44.1026 | 中型 | 0 | 0 |
| 90 | 654021010372 | 潘津布拉克六组滑坡2 | 滑坡 | 81.5062 | 44.0940 | 小型 | 100 | 500 |
| 91 | 654021010374 | 潘津布拉克六组滑坡1 | 滑坡 | 81.5044 | 44.0892 | 中型 | 0 | 0 |
| 92 | 654021010382 | 天山林场西侧谷坡滑坡 | 滑坡 | 81.6045 | 44.1248 | 小型 | 0 | 0 |
| 93 | 654021010011 | 上奥依曼布拉克西侧滑坡 | 滑坡 | 81.4475 | 44.1721 | 小型 | 0 | 1 |
| 94 | 654021010012 | 上奥依曼布拉克东侧滑坡 | 滑坡 | 81.4582 | 44.1728 | 小型 | 0 | 1 |
| 95 | 654021010013 | 奥依曼布拉克东侧滑坡 | 滑坡 | 81.4448 | 44.1364 | 中型 | 4 | 5 |
| 96 | 654021010020 | 奥依曼布拉克村三区东侧滑坡 | 滑坡 | 81.3481 | 44.1470 | 小型 | 0 | 1 |
| 97 | 654021010021 | 奥依曼布拉克村东侧滑坡 | 滑坡 | 81.3389 | 44.1355 | 中型 | 6 | 10 |
| 98 | 654021010022 | 奥依曼布拉克村三区东侧滑坡 | 滑坡 | 81.3298 | 44.1274 | 小型 | 12 | 20 |
| 99 | 654021010026 | 麻依布拉克村西侧滑坡 | 滑坡 | 81.5921 | 44.0342 | 小型 | 0 | 5 |
| 100 | 654021010029 | 喀赞其村北侧1号滑坡 | 滑坡 | 81.6356 | 44.1154 | 小型 | 0 | 1 |
| 101 | 654021010031 | 喀赞其村北侧Ⅱ号滑坡 | 滑坡 | 81.6318 | 44.1016 | 小型 | 0 | 1 |
| 102 | 654021010032 | 喀赞其村北侧Ⅲ号滑坡 | 滑坡 | 81.6214 | 44.0967 | 小型 | 0 | 2 |
| 103 | 654021010034 | 喀赞其村北侧Ⅳ号滑坡 | 滑坡 | 81.6124 | 44.0915 | 小型 | 0 | 5 |
| 104 | 654021010036 | 奥依曼布拉克村3组西侧滑坡 | 滑坡 | 81.3122 | 44.1044 | 小型 | 0 | 10 |
| 105 | 654021010037 | 奥依曼布拉克村3组诺改土煤矿道路西侧滑坡 | 滑坡 | 81.3142 | 44.1074 | 小型 | 8 | 10 |
| 106 | 654021010038 | 二牧场二小队滑坡 | 滑坡 | 81.3017 | 44.1131 | 小型 | 0 | 5 |
| 107 | 654021010039 | 奥依曼布拉克村1组西侧滑坡 | 滑坡 | 81.3088 | 44.0982 | 小型 | 4 | 10 |
| 108 | 654021010050 | 喀拉昆盖依村北部喀赞其沟支流下游滑坡 | 滑坡 | 81.6399 | 44.0857 | 小型 | 0 | 2 |
| 109 | 654021010051 | 喀拉昆盖依北部喀赞其支流上游滑坡 | 滑坡 | 81.6397 | 44.0899 | 小型 | 0 | 2 |
| 110 | 654021010054 | 喀拉昆盖依村北部喀赞其河支流上游滑坡 | 滑坡 | 81.6428 | 44.0985 | 小型 | 0 | 1 |
| 111 | 654021010053 | 喀拉昆盖依北部喀赞其沟支流上游右侧滑坡 | 滑坡 | 81.6425 | 44.0981 | 小型 | 0 | 1 |
| 112 | 654021010052 | 喀拉昆盖依北部喀赞其沟支流中游右侧滑坡 | 滑坡 | 81.6407 | 44.0946 | 小型 | 0 | 1 |
| 113 | 654021010055 | 喀拉昆盖依村北部喀赞其河中游左侧滑坡 | 滑坡 | 81.6406 | 44.0933 | 小型 | 0 | 1 |
| 114 | 654021010056 | 喀拉昆盖依村北部喀赞其沟西侧滑坡 | 滑坡 | 81.6435 | 44.0918 | 小型 | 0 | 1 |
| 115 | 654021010057 | 赞其河支流西岸滑坡 | 滑坡 | 81.6426 | 44.0894 | 小型 | 0 | 1 |
| 116 | 654021010058 | 喀拉亚尕奇乡吉郎德草场西侧滑坡 | 滑坡 | 81.5977 | 44.0456 | 小型 | 3 | 10 |
| 117 | 654021010060 | 喀赞其道路东侧谷坡水泥厂滑坡 | 滑坡 | 81.5992 | 44.0343 | 小型 | 0 | 1 |
| 118 | 654021010070 | 科克铁热克村西侧滑坡 | 滑坡 | 81.5945 | 44.0207 | 小型 | 0 | 1 |
| 119 | 654021010071 | 哈萨克布力开村河道北岸滑坡 | 滑坡 | 81.9034 | 44.0643 | 小型 | 0 | 1 |
| 120 | 654021010075 | 布力开中游东侧谷坡滑坡 | 滑坡 | 81.8938 | 43.9503 | 小型 | 0 | 1 |
| 121 | 654021010076 | 布力开中游东侧谷坡老滑坡 | 滑坡 | 81.8949 | 43.9574 | 小型 | 0 | 1 |
| 122 | 654021010095 | 卡赞其沟上游东侧滑坡 | 滑坡 | 81.6618 | 44.1059 | 小型 | 4 | 20 |
| 123 | 654021010086 | 卡赞其沟下游东侧滑坡 | 滑坡 | 81.6462 | 44.0843 | 小型 | 0 | 5 |
| 124 | 654021010087 | 卡赞其三小队滑坡 | 滑坡 | 81.6463 | 44.0873 | 小型 | 0 | 5 |
| 125 | 654021010088 | 卡赞其河中游右侧滑坡 | 滑坡 | 81.6469 | 44.0892 | 小型 | 0 | 1 |
| 126 | 654021010089 | 卡赞其河中上游东侧滑坡 | 滑坡 | 81.6501 | 44.0923 | 小型 | 0 | 5 |
| 127 | 654021010090 | 卡赞其河中上游左侧滑坡 | 滑坡 | 81.6482 | 44.0941 | 小型 | 0 | 1 |
| 128 | 654021010091 | 卡赞其沟中游西侧滑坡 | 滑坡 | 81.6454 | 44.0933 | 小型 | 0 | 1 |
| 129 | 654021010092 | 喀赞其沟中游西侧滑坡 | 滑坡 | 81.6511 | 44.0945 | 小型 | 0 | 1 |
| 130 | 654021010093 | 卡赞其沟中上游西侧滑坡 | 滑坡 | 81.6518 | 44.0966 | 小型 | 0 | 1 |
| 131 | 654021010094 | 卡赞其沟中游滑坡 | 滑坡 | 81.6507 | 44.0983 | 小型 | 0 | 1 |
| 132 | 654021010096 | 库难奇上游谷坡滑坡 | 滑坡 | 81.6565 | 44.1053 | 小型 | 0 | 1 |
| 133 | 654021010097 | 库难奇上游右岸滑坡 | 滑坡 | 81.6508 | 44.1089 | 小型 | 0 | 1 |
| 134 | 654021010098 | 卡赞其沟中上游左岸滑坡 | 滑坡 | 81.6531 | 44.0994 | 小型 | 0 | 1 |
| 135 | 654021010099 | 卡赞其沟中游右侧滑坡 | 滑坡 | 81.6516 | 44.0943 | 小型 | 0 | 1 |
| 136 | 654021010100 | 卓路萨依下游滑坡 | 滑坡 | 82.0153 | 44.0727 | 小型 | 0 | 5 |
| 137 | 654021010101 | 卓路萨依下游西侧滑坡 | 滑坡 | 82.0112 | 44.0721 | 小型 | 0 | 5 |
| 138 | 654021010102 | 契尔格较勒萨依中游西侧滑坡 | 滑坡 | 82.0082 | 44.0731 | 小型 | 0 | 5 |
| 139 | 654021010103 | 契尔格较勒萨依中游西侧支沟滑坡 | 滑坡 | 82.0073 | 44.0763 | 小型 | 0 | 5 |
| 140 | 654021010104 | 契尔格较勒萨依中上游西侧支沟滑坡 | 滑坡 | 82.0053 | 44.0774 | 小型 | 0 | 5 |
| 141 | 654021010105 | 契尔格较勒萨依上游滑坡 | 滑坡 | 82.0018 | 44.0844 | 小型 | 0 | 2 |
| 142 | 654021010106 | 契尔格较勒萨依上游右侧支沟滑坡 | 滑坡 | 82.0026 | 44.0869 | 小型 | 0 | 2 |
| 143 | 654021010116 | 卓路萨依下游滑坡 | 滑坡 | 82.0192 | 44.0808 | 小型 | 0 | 1 |
| 144 | 654021010117 | 卓路萨依下游左侧滑坡 | 滑坡 | 82.0161 | 44.0803 | 小型 | 0 | 5 |
| 145 | 654021010118 | 卓路萨依中游谷坡西侧滑坡 | 滑坡 | 82.0145 | 44.0846 | 小型 | 0 | 5 |
| 146 | 654021010119 | 卓路萨依中游滑坡 | 滑坡 | 82.0139 | 44.0899 | 小型 | 0 | 1 |
| 147 | 654021010120 | 卓路萨依中游谷坡滑坡 | 滑坡 | 82.0171 | 44.0853 | 小型 | 0 | 1 |
| 148 | 654021010121 | 那令萨依河下游滑坡 | 滑坡 | 81.7401 | 44.0516 | 小型 | 0 | 1 |
| 149 | 654021010122 | 那令萨依河中游左侧滑坡 | 滑坡 | 81.7384 | 44.0527 | 小型 | 0 | 5 |
| 150 | 654021010123 | 那令萨依河中游左侧滑坡 | 滑坡 | 81.7386 | 44.0535 | 小型 | 0 | 1 |
| 151 | 654021010124 | 那棱萨拉阿肯别克滑坡 | 滑坡 | 81.7393 | 44.0648 | 小型 | 0 | 1 |
| 152 | 654021010125 | 那令萨依河中上游左侧滑坡 | 滑坡 | 81.7407 | 44.0674 | 小型 | 0 | 1 |
| 153 | 654021010126 | 那棱萨拉恰勒巴格塔滑坡 | 滑坡 | 81.7640 | 44.0776 | 小型 | 0 | 1 |
| 154 | 654021010127 | 阿克乌增滑坡 | 滑坡 | 81.6868 | 44.1427 | 小型 | 0 | 1 |
| 155 | 654021010128 | 营林队道路南侧滑坡 | 滑坡 | 81.6755 | 44.1298 | 小型 | 0 | 5 |
| 156 | 654021010129 | 吉尔格朗河上游支流南侧滑坡 | 滑坡 | 81.6216 | 44.1233 | 小型 | 0 | 1 |
| 157 | 654021010130 | 伊宁市水泥厂采石队吉尔格朗河中游滑坡 | 滑坡 | 81.6084 | 44.1018 | 小型 | 0 | 1 |
| 158 | 654021010131 | 伊宁市水泥厂采石队北部滑坡 | 滑坡 | 81.5734 | 44.0996 | 小型 | 0 | 1 |
| 159 | 654021010133 | 潘津布拉克东侧滑坡 | 滑坡 | 81.5774 | 44.1174 | 小型 | 0 | 1 |
| 160 | 654021010132 | 伊宁市水泥厂采石队吉尔格朗沟支流中游滑坡 | 滑坡 | 81.5746 | 44.1061 | 小型 | 0 | 1 |
| 161 | 654021010135 | 皮里青河中上游左侧滑坡 | 滑坡 | 81.4761 | 44.2818 | 小型 | 0 | 5 |
| 162 | 654021010137 | 新疆伊宁县喀拉亚尕奇乡吉郎德草场西侧滑坡 | 滑坡 | 81.4678 | 44.2647 | 小型 | 2 | 5 |
| 163 | 654021010139 | 皮里青河支流上游西侧滑坡 | 滑坡 | 81.4619 | 44.2800 | 小型 | 0 | 1 |
| 164 | 654021010140 | 潘津布拉克村皮里青河支流上游左侧滑坡 | 滑坡 | 81.4449 | 44.2960 | 小型 | 0 | 2 |
| 165 | 654021010138 | 潘津布拉克村皮里青河支流中上游西侧滑坡 | 滑坡 | 81.4633 | 44.2726 | 小型 | 0 | 1 |
| 166 | 654021010150 | 恰特尔塔勒下游滑坡 | 滑坡 | 81.5618 | 44.2348 | 小型 | 0 | 1 |
| 167 | 654021010151 | 恰特尔塔勒下游右岸滑坡 | 滑坡 | 81.5710 | 44.2319 | 小型 | 0 | 5 |
| 168 | 654021010153 | 潘津布拉克村克孜勒赛沟上游右侧滑坡 | 滑坡 | 81.5417 | 44.1410 | 小型 | 0 | 1 |
| 169 | 654021010154 | 伊宁县喀拉亚尕奇乡潘津布拉克克孜勒赛沟中游滑坡 | 滑坡 | 81.5399 | 44.1406 | 小型 | 0 | 1 |
| 170 | 654021010155 | 喀拉亚尕奇乡潘津布拉克克孜勒赛沟滑坡 | 滑坡 | 81.5379 | 44.1409 | 小型 | 0 | 5 |
| 171 | 654021010156 | 喀拉亚尕奇乡庆华煤矿北侧1号滑坡 | 滑坡 | 81.4949 | 44.0741 | 小型 | 0 | 10 |
| 172 | 654021010157 | 喀拉亚尕奇乡庆华煤矿北侧2号滑坡 | 滑坡 | 81.4955 | 44.0752 | 小型 | 0 | 10 |
| 173 | 654021010168 | 上奥依曼布拉克村脑盖图沟上游滑坡 | 滑坡 | 81.3822 | 44.1548 | 小型 | 0 | 5 |
| 174 | 654021010169 | 上奥依曼布拉克村脑盖图沟中游滑坡 | 滑坡 | 81.3779 | 44.1506 | 小型 | 0 | 2 |
| 175 | 654021010171 | 上奥依曼布拉克村二牧场一小队北部滑坡 | 滑坡 | 81.3532 | 44.1283 | 中型 | 4 | 20 |
| 176 | 654021010172 | 上奥依曼布拉克村二牧场一小队南部滑坡 | 滑坡 | 81.3495 | 44.1243 | 小型 | 0 | 5 |
| 177 | 654021010173 | 奥依曼布拉克村脑盖吐萨依河中游右岸1号滑坡 | 滑坡 | 81.3673 | 44.1823 | 小型 | 0 | 5 |
| 178 | 654021010174 | 奥依曼布拉克村脑盖吐萨依河中游右岸2号滑坡 | 滑坡 | 81.3691 | 44.1833 | 小型 | 0 | 5 |
| 179 | 654021010175 | 奥依曼布拉克村脑盖吐萨依河中游右岸3号滑坡 | 滑坡 | 81.3706 | 44.1857 | 小型 | 0 | 5 |
| 180 | 654021010176 | 奥依曼布拉克村脑盖吐萨依河中游右岸4号滑坡 | 滑坡 | 81.3696 | 44.1874 | 小型 | 0 | 5 |
| 181 | 654021010177 | 奥依曼布拉克村脑盖吐萨依河支流上游左岸滑坡 | 滑坡 | 81.3790 | 44.2087 | 小型 | 0 | 5 |
| 182 | 654021010178 | 奥依曼布拉克村脑盖吐萨依河支流上游右岸滑坡 | 滑坡 | 81.3935 | 44.2084 | 小型 | 0 | 5 |
| 183 | 654021010179 | 阿希金矿路7公里处北部1号滑坡 | 滑坡 | 81.5348 | 44.2251 | 小型 | 0 | 1 |
| 184 | 654021010180 | 阿希金矿路7公里处北部2号滑坡 | 滑坡 | 81.5414 | 44.2167 | 小型 | 0 | 5 |
| 185 | 654021010181 | 阿希金矿路7公里处北部3号滑坡 | 滑坡 | 81.5405 | 44.2213 | 小型 | 0 | 1 |
| 186 | 654021010182 | 阿希金矿路7公里处北部4号滑坡 | 滑坡 | 81.5471 | 44.2188 | 小型 | 0 | 1 |
| 187 | 654021010183 | 阿希金矿路7公里处北部5号滑坡 | 滑坡 | 81.5481 | 44.2180 | 小型 | 0 | 1 |
| 188 | 654021010185 | 布力开沟上游东侧谷坡滑坡 | 滑坡 | 81.9446 | 44.0469 | 小型 | 0 | 1 |
| 189 | 654021010186 | 布力开沟上游东侧滑坡 | 滑坡 | 81.9434 | 44.0454 | 小型 | 0 | 1 |
| 190 | 654021010212 | 布列开河中上游右侧滑坡 | 滑坡 | 81.9435 | 44.0372 | 小型 | 0 | 5 |
| 191 | 654021010189 | 布列开沟中上游谷坡1号滑坡 | 滑坡 | 81.9422 | 44.0263 | 小型 | 0 | 1 |
| 192 | 654021010190 | 布列开沟中上游谷坡2号滑坡 | 滑坡 | 81.9429 | 44.0231 | 小型 | 0 | 1 |
| 193 | 654021010191 | 布列开沟中游谷坡滑坡 | 滑坡 | 81.9431 | 44.0193 | 小型 | 0 | 1 |
| 194 | 654021010201 | 博尔博松河中游左岸滑坡 | 滑坡 | 82.0055 | 44.0758 | 小型 | 0 | 0 |
| 195 | 654021010202 | 博尔博松河上游西侧滑坡 | 滑坡 | 81.9977 | 44.0829 | 小型 | 0 | 1 |
| 196 | 654021010001 | 水泥厂采石队吉尔格朗河中游西侧滑坡 | 滑坡 | 81.6068 | 44.1015 | 小型 | 3 | 5 |
| 197 | 654021010002 | 水泥厂采石队吉尔格朗河中游东侧滑坡 | 滑坡 | 81.6062 | 44.0992 | 小型 | 10 | 20 |
| 198 | 654021010003 | 水泥厂岔路口滑坡 | 滑坡 | 81.5617 | 44.0755 | 小型 | 3 | 5 |
| 199 | 654021010004 | 吉尔格朗沟东侧滑坡 | 滑坡 | 81.5594 | 44.0726 | 小型 | 5 | 20 |
| 200 | 654021010005 | 阿克乌增1号滑坡 | 滑坡 | 81.5552 | 44.0616 | 小型 | 3 | 5 |
| 201 | 654021010006 | 阿克乌增2号滑坡 | 滑坡 | 81.5554 | 44.0638 | 小型 | 2 | 4 |
| 202 | 654021010007 | 克孜勒萨依上游滑坡 | 滑坡 | 81.5411 | 44.0428 | 小型 | 0 | 0 |
| 203 | 654021010008 | 若孜买提玉孜滑坡 | 滑坡 | 81.5191 | 44.0090 | 小型 | 5 | 15 |
| 204 | 654021010011 | 喀赞其河支流中游东侧滑坡 | 滑坡 | 81.6756 | 44.0761 | 小型 | 2 | 5 |
| 205 | 654021010012 | 喀赞其河上游滑坡 | 滑坡 | 81.6611 | 44.0710 | 小型 | 2 | 5 |
| 206 | 654021010013 | 喀赞其河中游滑坡 | 滑坡 | 81.6589 | 44.0697 | 小型 | 2 | 5 |
| 207 | 654021010014 | 喀拉昆盖依村南侧滑坡 | 滑坡 | 81.6296 | 44.0713 | 小型 | 3 | 10 |
| 208 | 654021010015 | 喀赞奇滑坡 | 滑坡 | 81.6132 | 44.0749 | 小型 | 3 | 5 |
| 209 | 654021010016 | 阿克乌增老林场滑坡 | 滑坡 | 81.7096 | 44.1323 | 小型 | 1 | 1 |
| 210 | 654021010017 | 江格子喀拉尕依滑坡 | 滑坡 | 81.8694 | 44.2675 | 小型 | 2 | 5 |
| 211 | 654021010029 | 卓路萨依支流下游滑坡 | 滑坡 | 82.0098 | 44.0683 | 小型 | 1 | 5 |
| 212 | 654021010018 | 塔勒德牧业村西侧滑坡 | 滑坡 | 82.0240 | 44.0275 | 小型 | 1 | 5 |
| 213 | 654021010019 | 托海电站发电动库区路斜坡 | 滑坡 | 81.9599 | 43.9315 | 小型 | 5 | 10 |
| 214 | 654021010020 | 伊提吾力根萨依滑坡 | 滑坡 | 81.8433 | 44.0424 | 小型 | 1 | 5 |
| 215 | 654021010023 | 克逊别克萨依斜坡 | 滑坡 | 81.7610 | 43.9793 | 小型 | 2 | 10 |
| 216 | 654021010021 | 喀拉亚尕奇乡卡赞奇村科克呼拉萨依斜坡 | 滑坡 | 81.8550 | 44.0273 | 小型 | 5 | 20 |
| 217 | 654021010022 | 吐逊滑坡 | 滑坡 | 81.8601 | 44.0192 | 小型 | 3 | 10 |
| 218 | 654021010024 | 喀拉亚尕奇乡卡赞奇村彼江萨依上游斜坡 | 滑坡 | 81.9399 | 43.8207 | 小型 | 2 | 5 |
| 219 | 654021010025 | 喀拉亚尕奇乡卡赞奇村依尔尕力萨依上游斜坡 | 滑坡 | 81.9418 | 43.8201 | 小型 | 2 | 10 |
| 220 | 654021010026 | 博尔博松塔勒德滑坡 | 滑坡 | 82.0241 | 44.0239 | 小型 | 2 | 5 |
| 221 | 654021010028 | 塔勒德西侧滑坡 | 滑坡 | 82.0176 | 44.0260 | 小型 | 2 | 5 |
| 222 | 654021010027 | 伊宁县喀拉亚尕齐乡奥依曼布拉克村2组斜坡 | 滑坡 | 82.0050 | 44.0259 | 小型 | 0 | 0 |
| 223 | 654021020001 | 麻扎乡博尔博松村博尔博松沟区段 | 崩塌 | 81.9630 | 43.9608 | 中型 | 0 | 1 |
| 224 | 654021020002 | 伊宁县麻扎乡博尔博松沟口处 | 崩塌 | 81.9624 | 43.9575 | 中型 | 0 | 1 |
| 225 | 654021020004 | 奥依曼布拉克村1组崩塌 | 崩塌 | 81.3758 | 44.1353 | 小型 | 2 | 10 |
| 226 | 654021020011 | 潘津布拉克组南崩塌 | 崩塌 | 81.5110 | 44.1030 | 中型 | 0 | 1 |
| 227 | 654021020012 | 水泥厂东崩塌 | 崩塌 | 81.6596 | 44.1287 | 小型 | 0 | 5 |
| 228 | 654021020013 | 国投水库西崩塌 | 崩塌 | 81.4949 | 44.1121 | 中型 | 0 | 1 |
| 229 | 654021020014 | 阿希塔勒-卡特尔塔勒崩塌 | 崩塌 | 81.5604 | 44.2117 | 小型 | 0 | 1 |
| 230 | 654021040001 | 巴特克布拉克地面塌陷 | 地面塌陷 | 81.6126 | 44.0234 | 小型 | 0 | 0 |
| 231 | 654021040002 | 奥依曼布拉克村地面塌陷 | 地面塌陷 | 81.2935 | 44.0516 | 中型 | 0 | 1 |
| 232 | 654021040002 | 巴特克布拉克地面塌陷 | 地面塌陷 | 81.6198 | 44.0241 | 中型 | 0 | 0 |
| 233 | 654021040003 | 庆华煤矿西塌陷区 | 地面塌陷 | 81.4346 | 44.0427 | 小型 | 0 | 0 |
| 234 | 654021040004 | 庆华煤矿西南塌陷区 | 地面塌陷 | 81.4466 | 44.0522 | 中型 | 0 | 0 |
| 235 | 654021030001 | 阿希金矿南泥石流 | 泥石流 | 81.60160828 | 44.2187233 | 小型 | 0 | 0 |
| 注：以上数据统计截止时间节点为2020年12月，数据来源于新疆伊宁县地质灾害风险调查评价成果报告（项目编号：YLZFZ(2020)-04）中单体风险评估等级为极高、高及中风险地质灾害隐患点与伊宁县自然资源局。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  新疆伊宁县地质灾害易发程度分区说明表

| 分区名称 | 分布位置 | 面积（k㎡） | 地质灾害分布及灾情 | 易发性特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害高易发区 | 喀拉亚尕奇乡、阿乌利亚乡及麻扎乡境内部分草场 | 189.86 | 共分布分布地质灾害点98处，占地质灾害点总数的41.7%，地质灾害分布密度0.223平方千米。其中滑坡地质灾害点96处（大型1处，中型9处，小型86处）、崩塌地质灾害1处（小型、）泥石流地质灾害点1处（小型）。 | 区内有季节性河流流过，斜坡表面有黄土覆盖，厚度可达20米以上,斜坡坡度变化大，从9°到40°不等，植被覆盖率较高,出露地层主要为石炭系、志留系灰岩、砂岩，以及第四系全新统冲洪积物，砾石、砂土、黄土等。本区有牧场分布,居民点较少,人类活动以放牧为主，易产生滑坡灾害。 |
| 地质灾害中易发区 | 阿乌利亚乡、喀拉亚尕奇乡、麻扎乡 | 1109.34 | 该区发育有地质灾害点109处，占地质灾害点总数的46.38%，地质灾害分布密度0.040处/平方千米。其中滑坡地质灾害点99处（中型3处，小型96处）、崩塌地质灾害点5处（中型2处，小型3处）、泥石流地质灾害点5处（小型）、地面塌陷地质灾害点3处。 | 该区地貌主要以低山以及黄土丘陵为主。高程逐渐降低，坡度变化减少,出露地层齐全，从志留系、石炭系、二叠系到第四系都有分布,岩性主要有花岗岩、砂岩、泥岩，第四系主要是坡积、残坡积，冲洪积物以及黄土为主。居民点较多，但比较分散,人类活动主要以农业以及畜牧业为主。 |
| 地质灾害低易发区 | 喀拉亚尕奇乡、武功乡、曲鲁海乡、麻扎乡 | 1492.96 | 该区发育有地质灾害点22处，占地质灾害点总数的9.36%，地质灾害分布密度0.011处/平方千米，其中滑坡地质灾害点20处（中型1处，小型19处）、地面塌陷地质灾害点2处。 | 主要分布于县境中部低山－丘陵区与平原区的交接地带，海拔高度850－1000米，区内中东部低中山区，海技高度1200－2200米。 |
| 地质灾害不易发区 | 县内的南部，从东到西，是县内主要的定居点以及生产生活集中分布的地域 | 1681.71 | 分布地质灾害点2处，为小型滑坡。 | 区内属冲洪积河谷平原和山前冲洪积扇倾斜平原地貌，地形相对平坦开阔。工程地质岩组为岩组类型为碎裂状较硬花岗岩强风化岩组。基本上不具备产生地质灾害的条件。 |

附表3  新疆伊宁县地质灾害重点防治区说明表

| 区代码及名称 |  | 面积（km2） | 各区特征 | 地质灾害分布 | 主要 防治工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑盖图沟－奥依曼布拉克村南侧重点防治区 | 43.98 | 河流强烈下蚀中切割的中低山区，海拔高度1800－2500米。灾害主要分布在沟谷两侧，人类活动较为密集，需重点防治。 | 分布地质灾害隐患点13处，包括滑坡11处、崩塌1处、地面塌陷1处。地质灾害威胁人口11人，威胁财产41万元,其中滑坡威胁人口9人，威胁财产31万元; 崩塌威胁人口2人，威胁财产10万元。 | 监测避让、 工程治理、 生物治理、 稳拦排导。 |
| 2 | 琼较勒萨依－伊宁塔北铅锌矿－阿希金矿重点防治区 | 45.97 | 地质灾害主要分布在沟谷两侧，人类工程活动较密集，为地质灾害高易发区，面积为45.97平方千米，占全县重点防治区总面积的21.59%。 | 共发育各类地质灾害隐患点32处，包括滑坡29处、崩塌1处、泥石流2处。地质灾害威胁人口30人，威胁财产64万元,其中滑坡威胁人口30人，威胁财产63万元。 | 监测避让、 工程治理、 生物治理、 稳拦排导。 |
| 3 | 潘津布拉克村－喀拉亚尕奇村一带重点防治区 | 41.48 | 分布于县境中西部的潘津布拉克村－喀拉亚尕奇村一带，地质灾害主要分布在沟谷两侧，人类工程活动较密集，为地质灾害高、中易发区，面积为41.48平方千米，占全县重点防治区总面积的19.48%。 | 共发育各类地质灾害隐患点10处，其类型均为滑坡，威胁人口40人，威胁财产139万元；重点防治滑坡灾害。 | 监测避让、 工程治理、 生物治理。 |
| 4 | 吉尔格朗村－库尔丘尕什北侧一带重点防治区 | 28.88 | 河流强烈下蚀中切割的中低山区，海拔高度1221－2344米。自北向南分布于库尔丘尕什－吉尔格朗村南侧一带，人类工程活动较密集，为地质灾害高、中易发区，面积为28.88平方千米，占全县重点防治区总面积的13.56%。 | 共发育各类地质灾害隐患点10处，其类型均为滑坡，威胁人口38人，威胁财产93万元；重点防治滑坡灾害。 | 监测避让、 工程治理、 生物治理、 稳拦排导。 |
| 5 | 喀拉昆盖依－喀赞其村－科克铁热克村一带重点防治区 | 17.96 | 分布于县境喀拉昆盖依、喀赞其村、科克铁热克村一带，人类工程活动较密集，为地质灾害高易发区，面积为17.96平方千米，占全县重点防治区总面积的8.43%。河流强烈下蚀中切割的中低山区，地层岩性主要为伊砂岩、粉砂岩、凝灰岩，偶见少量岩浆岩等。 | 共发育各类地质灾害隐患点10处，均为滑坡灾害。地质灾害威胁人口10人，威胁财产39万元；重点防治滑坡灾害。 | 生物防治、 监测避让。 |
| 6 | 博尔博松河-塔勒德支沟沿线重点防治区 | 34.66 | 自北向南分布于塔勒德牧业村西侧、博尔博松村、塔尔村西侧一带，人类工程活动相对密集，为地质灾害高、中易发区，面积为34.66平方千米，占全县重点防治区总面积的16.28%。 | 共发育各类地质灾害隐患点9处，其中滑坡5处、崩塌2处、泥石流2处。地质灾害威胁人口61人，威胁财产130万元；其中滑坡威胁人口8人，威胁财产60万元; 崩塌威胁人口40人，威胁财产100万元；泥石流威胁人口13人，威胁财产70万元；重点防治滑坡、崩塌、泥石流灾害。 | 监测避让、 工程治理、 生物治理、 稳拦排导。 |

附表4 新疆伊宁县重要地质灾害隐患点专项勘查、治理工程说明表

| 编号 | 进度 | 类型 | 项目名称 | 威胁对象 | 威胁户数 | 威胁人数 | 威胁财产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （户） | （人） | （万元） |
| 1 | 2021年 | 滑坡 | 新疆伊宁县喀拉亚尕奇村滑坡专项勘查 | 聚居区 | 50 | 120 | 3000 |
| 2 | 2025年 | 滑坡 | 新疆伊宁县麻扎乡塔尔村2组滑坡专项勘查 | 道路、居民 | 2 | 10 | 500 |
| 编号 | 进度 | 类型 | 项目名称 | 威胁对象 | 威胁户数 | 威胁人数 | 威胁财产 |
|  |  |  |  |  | （户） | （人） | （万元） |
| 1 | 2023 年 | 滑坡 | 新疆伊宁县喀拉亚尕奇村滑坡防治工程 | 聚居区 | 50 | 120 | 3000 |

附表5  新疆伊宁县重要地质灾害隐患普适型监测仪监测预警建设规划表

| 编号 | 进度安排 | 地质灾害专群结合监测预警点（个） | 威胁户数 | 威胁人数 | 威胁财产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （户） | （人） | （万元） |
| 1 | 2021年 | 7 | 546 | 2584 | 11646 |
| 2 | 2022年 | 6 |  |  |  |

附表6  新疆伊宁县重要地质灾害隐患点管控措施建议规划表

| 序号 | 统一编号 | 经度 | 纬度 | 名称 | 乡镇 | 类型 | 规模 | 危害程度 | 威胁对象 | 风险 评估 | 管控 级别 | 管控措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 654021010388 | 81°30'7.1" | 44°6'6.5" | 喀拉亚尕奇村1区东侧滑坡3 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 较大 | 村寨、居民点 | 中 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌，建议喷锚、挡土墙等工程治理 |
| 2 | 654021010195 | 81°31'2.0" | 44°10'47.6" | 喀拉亚杂奇乡至金川24公里滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 较大 | 居民点、农田、草地、牧民 | 中 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 3 | 654021010196 | 81°30'57.8" | 44°11'37.0" | 琼较勒萨依北滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 居民点 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 4 | 654021010197 | 81°29'17.7" | 44°14'7.0" | 比利克溪中下游滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 较大 | 居民点、草地、牧道、道路 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 5 | 654021010215 | 81°33'4.6" | 44°7'21.0" | 潘津布拉克东南1滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 居民点、牧道、草地、牧民 | 中 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 6 | 654021010250 | 81°39'24.1" | 44°6'42.7" | 卡赞其沟上游东侧滑坡2 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 水库、牧道、草地、牧民 | 中 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 7 | 654021010371 | 81°30'26.5" | 44°6'9.5" | 喀拉亚尕奇村1区东侧滑坡4 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 中型 | 一般 | 乡镇、道路、牧道、草地、 牧民 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌，建议喷锚、挡土墙等工程治理 |
| 8 | 654021010372 | 81°30'22.2" | 44°5'38.5" | 喀拉亚尕奇村1区东侧滑坡2 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 重大 | 乡镇、居民点、医院、农田、输电线路 | 高 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌，建议喷锚、挡土墙等工程治理 |
| 9 | 654021010374 | 81°30'15.9" | 44°5'21.0" | 喀拉亚尕奇村1区东侧滑坡1 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 中型 | 一般 | 乡镇、居民点、 医院、农田 | 中 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌，建议喷锚、挡土墙等工程治理 |
| 10 | 654021010013 | 81°26'41.1" | 44°8'11.0" | 呼吉尔提村苏萨依上游清坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 中型 | 较大 | 居民点、饮灌渠道、河流 | 中 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌，建议挡土墙等工程治理 |
| 11 | 654021010020 | 81°20'53.0" | 448'49.3" | 奥依曼布拉克村五组克孜勒塔斯滑坡3 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 居民点、饮灌渠道 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌，建议挡土墙等工程治理 |
| 12 | 654021010021 | 81°20'19.9" | 44°8'7.9" | 奥依曼布拉克村五组克孜勒塔斯滑坡2 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 中型 | 一般 | 居民点、农田、饮灌渠道、输 电线路 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌，建议挡土墙等工程治理 |
| 13 | 654021010022 | 81°1947.3" | 44°7'38.6" | 奥依曼布拉克村五组克孜勒塔斯滑坡1 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 较大 | 居民点、河流、 输电线路 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 14 | 654021010026 | 81°35'31.4" | 44°2'3.0" | 喀赞其村1组麻依布拉克厂子西侧滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 矿山、通讯设施、矿山土路 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 15 | 654021010036 | 81°18'43.8" | 446'15.9" | 奥依曼布拉克村3区滑坡1 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 较大 | 农田、饮灌渠道、道路、输电线路、通讯设施 | 高 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌，建议挡土墙等工程治理 |
| 16 | 654021010037 | 81218'51.1" | 446'26.7" | 奥依曼布拉克村3区滑坡2 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 重大 | 居民点、农田、饮灌渠道、道路、输电线路、通讯设施 | 中 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌 |
| 17 | 654021010039 | 81°1831.8" | 44°5'53.6" | 奥依曼布拉克村1组西侧滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 居民点、道路、输电线路 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌 |
| 18 | 654021010058 | 81°35'51.6" | 44°2'44.1" | 喀赞其村1组西侧滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 居民点、饮灌渠道、道路、输电线路 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 19 | 654021010060 | 81°35'57.0" | 44°2'3.6" | 喀赞其村1组麻依布拉克厂子东侧滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 居民点、饮灌渠道、草地、河道 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌，建议喷锚、挡土墙等工程治理 |
| 20 | 654021010095 | 81°39'42.4" | 44°'21.3" | 卡赞其沟上游东侧滑坡1 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 居民点 | 中 | 重点 | 加强监测、群测群防；设 置警示牌 |
| 21 | 654021010086 | 81°38'46.4" | 44°5'3.4" | 卡赞其沟下游东侧滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 河流、牧道 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设 置警示牌 |
| 22 | 654021010156 | 81°29'41.8" | 44°4'26.8" | 喀拉亚尕奇乡庆华煤矿北侧1号滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 道路、输电线路、通讯设施 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌 |
| 23 | 654021010157 | 81°29'43.9" | 44°4'30.7" | 喀拉亚尕奇乡庆华煤矿北侧2号滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 道路、输电线路、通讯设施 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌 |
| 24 | 654021010171 | 81°21'11.6" | 44°7'42.0" | 奥依曼布拉克村六组滑坡1 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 中型 | 一般 | 居民点、农田、道路、输电线 路、草地 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 25 | 654021010001 | 81°36'24.4" | 44°6'5.3" | 水泥厂采石队吉尔格朗河中游西侧滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 矿山、道路、 河流 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 26 | 654021010002 | 81°36'22.2" | 44°5'57.2" | 水泥厂采石队吉尔格朗河中游东侧滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 较大 | 矿山、工厂、 道路、河流 | 高 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌，建议喷锚工程治理 |
| 27 | 654021010004 | 81°33'33.7" | 44°4'21.4" | 百小俗明内示侧滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 工厂、灌渠、河流 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌，建议喷锚、挡土墙等工程治理 |
| 28 | 654021010008 | 81°31'8.8" | 44°0'32.5" | 若孜买提玉孜滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 村寨、道路 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌，建议挡土墙等工程治理 |
| 29 | 654021010011 | 81°40'32.1" | 44°4'33.9" | 喀赞其河中游确奇卡勒萨依东侧滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 居民点、河流 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 30 | 654021010014 | 81°37'46.4" | 44°4'16.5" | 喀拉昆盖依村南侧滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 居民点、农田、道路、河流、输电线路 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 31 | 654021010017 | 81°52'10.0" | 44°16'3.1" | 江格子喀拉泵依滑坡 | 喀拉亚尕奇乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 居民点 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 32 | 654021010018 | 82°1'26.4" | 44°1'39.0" | 塔勒德5组努斯别克萨依滑坡 | 麻扎乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 村寨、河流 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 33 | 654021010019 | 81°57/35.5" | 43°55'53.4" | 塔尔村2组山体裂缝 | 麻扎乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 村寨、居民点 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 34 | 654021010021 | 81°51'18.1" | 44°1'38.3" | 托逊村北侧滑坡 | 阿乌利亚乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 村寨、居民点、河流 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 35 | 654021010022 | 81°51'36.5" | 44°1'9.0" | 托逊滑坡 | 阿鸟利亚乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 村寨、河流 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 36 | 654021010024 | 81°56'23.6" | 43°49'14.4" | 喀拉亚尕奇乡卡赞奇村彼江萨依上游斜坡 | 麻扎乡 | 滑坡 | 小型 | 一般 | 水库、道路、 河流 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌 |
| 37 | 654021020001 | 81°57'46.8" | 43°57'38.7" | 麻扎乡博尔博松村博尔博松沟区段2 | 麻扎乡 | 崩塌 | 中型 | 重大 | 道路、过往行人及车辆 | 中 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌；建议清理危石，喷锚支护等工程治理措施 |
| 38 | 654021020002 | 81°57'44.5 | 43°57'27.0" | 麻扎乡博尔博松村博尔博松沟区段1 | 麻扎乡 | 崩塌 | 中型 | 重大 | 道路、过往行人及车辆 | 中 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置警示牌；建议清理危石，喷锚支护等工程治理措施 |
| 39 | 654021020004 | 81°22'32.9" | 44°8'6.9" | 奥依曼布拉克村六组崩塌 | 喀拉亚尕奇乡 | 崩塌 | 小型 | 一般 | 居民点、道路 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设置围栏、警示牌 |
| 40 | 654021020013 | 81°29'41.6" | 44°6'43.4" | 国投水库西崩塌 | 喀拉亚尕奇乡 | 崩塌 | 中型 | 一般 | 水库、电站 | 低 | 重点 | 加强监测、设置警示牌 |
| 41 | 654021030002 | 81°36'6.9 | 44°3'31.9" | 喀赞其小学东泥石流 | 喀拉亚尕奇乡 | 泥石流 | 小型 | 重大 | 村寨、农田、 小学 | 中 | 重点 | 加强监测、群测群防；设路警示牌，采取稳拦、排导措施治理 |
| 42 | 654021030004 | 82°1'24.6" | 44°1'40.2" | 塔勒德5组努斯别克萨依泥石流 | 麻扎乡 | 泥石流 | 小型 | 较大 | 村寨、农田、 道路 | 低 | 重点 | 加强监测、群测群防；设貉警示牌，采取稳拦、排导措施治理 |

附表7  新疆伊宁县2021—2025年地质灾害防治工作规划汇总表

| 工作（项目）类型 |  | 主要工作量或主要内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害隐患巡查与排查 | 地质灾害风险排查 | 严格落实建设项目地质灾害危险性评估制度，对已查明的地质灾害隐患点和划定的地质灾害风险防范区，以及地质灾害易发区内集镇、学校、旅游景点、村庄等人口集聚区和重要基础设施等地质灾害重点防治区，开展地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查。 | 2021年—2025年 |
| 地质灾害综合治理 | 重要地质灾害隐患勘查 | 针对2处重要地质灾害隐患点进行地质灾害专项勘查。 | 2021年—2024年 |
|  | 地质灾害隐患治理 | 针对1处重要地质灾害隐患点进行地质灾害治理。 | 2023年—2025年 |
| 完善监测预警体系 | 地质灾害气象风险 预警预报 | 地质灾害气象风险预报预警。 | 2021年—2025年 |
|  | 专群结合 监测网建设 | 专群结合重要地质在内隐患点普适型监测预警点建设13个。 | 2021年—2025年 |
|  | 地质灾害 群测群防能力建设 | 群测群防员遴选、补齐、培养和激励，推进群测群防监测预警建设步伐。 | 2021年—2025年 |
|  |  | 开展管理人员、群测群防员及民众防灾避险知识培训，每年1期。 | 2021年—2025年 |
|  |  | 应急演练每年1次。 | 2021年—2025年 |